个人开发者最小文档包

需求清单 · 详细设计 · 测试计划 · 发布 Checklist · 隐私政策模板

填完这三份，就可以开工了

使用说明

本包只保留个人开发者「不写就一定会踩坑」的核心文档，去掉了为多人协作与审计而存在的 BRD、MRD、SRS 等；详细设计与测试计划也做了轻量化裁剪，只留真正用得上的表格。

- 灰色「（待填）」处直接替换成你的内容，填不了的说明这项对你不适用，可以整行删除。

- 文档按「写给未来的自己看 + 写给应用商店审核员看」两个目标设计，不追求格式完整。

- 第八章的合规材料有硬性时间依赖（软著审批周期较长），请务必在开发早期同步启动。

# 一、产品定位与需求清单

## 1.1 一句话定位

用一句话说清：给谁用、解决什么问题、和现有方案有什么不同。写不出来，说明需求还没想清楚。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标用户 | ① 应试备考者（考研英语、医学/护理考点、公考）—— 有明确考点、付费意愿强，是冷启动种子用户； ② 碎片化自学者 —— 想记住看过的内容但没有方法，最容易被「制卡负担」劝退。 明确不服务：Anki 重度老用户（其需求会绑架产品，见 1.1「不做的事」）。 从未使用过闪卡 / 间隔重复工具的普通学习者。两类： |
| 核心场景 | 内容来源四种：手动写一张 / 拍照或粘贴一段笔记由 AI 拆成多张 / 导入现成 .apkg 牌组 / 直接用官方预置牌组。 用户只负责「丢进内容」和「每天点开」，什么时候复习、复习几张完全由 App 决定。 通勤、排队、睡前等 5-15 分钟碎片时间，打开 App 把「想记住的东西」过一遍。 |
| 一句话定位 | 给从没用过闪卡的普通学习者，一个不用看教程就能开始、把「什么时候复习」完全接管的记忆工具 —— 「瞄一眼」：五分钟，把该记的记了。你只管把想记住的东西丢进来，剩下的交给我们安排。 |
| 不做的事 | ① 不向用户暴露任何 Anki 术语：牌组、笔记类型、字段、模板、间隔、难度、学习步骤、leech 一律不出现在 UI 与文案中； ② 永不显示逾期 / 积压总数 —— 这是新手弃坑的头号杀手； ③ 不做子牌组嵌套、卡片模板编辑器、批量编辑、AnkiWeb 同步、插件系统、手动调节单卡间隔； ④ 不做抽卡 / 积分 / 排行榜等游戏化，仅保留连续打卡与热力图； ⑤ 不做社交与牌组分享社区（审核与版权风险高）； ⑥ 不对导出收费、不设导出张数上限。 （比「要做的事」更重要） |

「不做的事」比「要做的事」更重要——个人开发最大的死因是功能范围失控。

## 1.2 MVP 需求清单

优先级：Must = 不做就不能上线；Should = 影响体验但可后补；Could = 有空再说。MVP 只做 Must。

| 编号 | 功能点 | 优先级 | 验收标准（可量化的完成定义） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | FSRS-6 调度引擎（ArkTS 自研） | Must | ② 恒等式断言：desiredRetention=0.9 时 nextInterval(S,0.9)==S（误差<1e-6）； ③ 新卡用 init_stability/init_difficulty 初始化，绝不出现 S=0 代入 nextState 产生 NaN。 ① 通过全部黄金测试向量：≥200 组，覆盖新卡 init 分支与老卡 nextState 分支，与 fsrs crate 对齐到小数点后 4 位； | 未开始 |
| F02 | 复习主流程（正面 / 翻卡 / 四档评分 / 队列） | Must | ② 四档按钮文案全部正向（再来一次 / 有点难 / 记得 / 太简单），全 App 无「忘记」「错误」字样； ③ 每张评分即时落盘（单条事务），杀进程后已完成的张数不丢、不重复计数。 ① 连续答 20 张无卡顿，评分后 200ms 内出现下一张； | 未开始 |
| F03 | 首次引导四屏 | Must | ② 全程不出现「牌组 / 字段 / 模板 / 间隔 / 难度」术语； ③ 全流程只有「每天花几分钟」一个必答设置项。 ① 新用户从点击图标到开始第一张复习 ≤120 秒； | 未开始 |
| F04 | 今天（首页） | Must | ② 只显示「今日剩余 N 张 · 约 M 分钟」，任何路径下均不出现逾期总数； ③ 零复习态显示「今天已全部完成」而非空白页。 ① 冷启动到首屏可交互 ≤1.5 秒； | 未开始 |
| F05 | 手动制卡 | Must | ② 不需要先建牌组即可保存； ③ 粘贴多行文本可自动拆成多张。 ① 从进入制卡页到保存成功 ≤3 次点击； | 未开始 |
| F06 | 本地持久化 + 每日上限保护 | Must | ② 导入 1860 张牌组后，首页今日量仍 ≤20 张； ③ 断网状态下复习、制卡、统计全部可用。 ① 每日新卡上限默认 20 张； | 未开始 |
| F07 | 撤销评分 | Must | ② revlog 为软删除（is_deleted=1），不物理删除； ③ 撤销后 Snackbar 说明恢复到什么状态，并提供「重做」。 ① 撤销后 card 的 stability / difficulty / due / reps / lapses 精确回滚到评分前； | 未开始 |
| F08 | 复习中断恢复 | Must | ② 选择继续后从第 N+1 张开始，已完成的 N 张不重复计数； ③ 提供「今天先到这里」的退路。 ① 复习中杀进程，重进提示「已完成的 N 张都保存好了」； | 未开始 |
| F09 | 四态覆盖（空 / 加载中 / 失败 / 无网） | Must | ② 无任何一处是空白页或裸 loading 圈； ③ 错误页必须给出下一步出口（重试 / 手动制卡 / 换文件）。 ① 按 1.3 清单逐项核对，每页四态均有实现且有文案； | 未开始 |
| F10 | AI 制卡 + 逐张确认 | Must | ② 失败不扣额度、不丢用户输入、必给「改为手动制卡」退路； ③ 生成中页显示分步骤进度与时间预期，可随时取消。 ① 生成结果全部落在 ai_draft 草稿表，未确认不写入 card； | 未开始 |
| F11 | .apkg 导入 + 分批安排 | Must | ② 导入后按每天 20 张分批，结果页明确告知分批安排与跳过数； ③ 导入失败时明示「原始文件没有被修改」并给出具体原因。 ① 抽样 20 个公开 .apkg 牌组，导入成功率 ≥95%； | 未开始 |
| F12 | 导出与本地备份 | Must | ② 导出不限量、不收费、不设订阅门槛； ③ 自动本地备份保留最近 7 份，含升级前 pre_migration 快照。 ① 支持 .apkg / .json / .csv 三种导出，且导出后可再导入； | 未开始 |
| F13 | 统计（连续天数 / 完成率 / 7 天预测 / 热力图） | Must | ② 不提供留存率曲线、记忆矩阵、真实留存率； ③ 不展示错误率，仅展示完成率。 ① 四项数据均正确，跨零点时连续天数计算正确； | 未开始 |
| F14 | 每日提醒 + 权限两段式申请 | Must | ② 用户关闭后 App 内不再弹第二次； ③ 权限被拒后给一次系统设置引导 + 一条无负担退路。 ① 到点推送一次，文案为「今天的 N 张已就绪」，不含逾期数字； | 未开始 |
| F15 | 卡片管理（暂停 / 重置 / 删除） | Must | ② 删除为软删除，30 天内可恢复； ③ 牌组支持暂停，暂停后不再进入复习队列。 ① 三个危险操作均有二次确认； | 未开始 |
| F16 | 桌面服务卡片（元服务） | Must | ② 点击直达复习页（不经过首页）； ③ 深色模式下对比度达标。 ① 桌面卡片显示数始终与首页一致； | 未开始 |
| F17 | 卡片编辑页（含复习历史） | Should | 进入编辑页可见已复习次数与下次复习时间；修改后保存即时生效。 | 未开始 |
| F18 | 搜索（含无结果态） | Should | 支持正面与背面全文匹配；无结果时保留关键词、给出建议并提供「新建这张卡」出口。 | 未开始 |
| F19 | 深色模式 + 字号 / 左手模式 | Should | 全量页面深色模式下无错位；字号四档可切换；评分按钮可移到左侧。 | 未开始 |
| F20 | 多端接续（手机 → 平板） | Could | 在目标设备弹出接续提示，显示源设备进度；「不用了」同样容易点。 | 未开始 |
| F21 | 实况窗 / 锁屏进度 | Could | 锁屏可见剩余张数与进度环；需确认鸿蒙后台管控限制并准备降级方案。 | 未开始 |
| F22 | 平板 / 折叠屏双栏布局 | Could | 大屏自动切换为左侧牌组导航 + 右侧内容区；四档评分改为一行四个。 | 未开始 |
| F23 | 云同步（多设备） | Could | 按 sync_meta 预留结构实现增量同步；V1.0 不实现，本地优先。 | 未开始 |

验收标准要写成可验证的句子，例如「3 秒内完成首页加载」「断网时显示重试按钮」，而不是「体验流畅」。

## 1.3 页面与状态清单

不用画高保真原型，但每个页面必须列出四种状态。异常状态不提前想，代码里一定会漏。

| 页面 | 核心元素 | 空态 | 加载中 | 失败 | 无网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页（今天） | 今日剩余量 + 预计时长 + 巨大开始按钮；连续天数；7 天预测 | P02c：三选一开始路径（手动 / AI / 导入），绝不空白 | P02d 骨架屏（仅冷启动与升级迁移时出现，形状与真实内容一一对应） | 队列构建失败 → 提示重试并保留可用数据；不显示 0 张以外的误导数字 | 不适用（首页数据全部本地，离线可用） |
| 复习页 | 全屏单卡；细进度条「还剩 N 张」；上滑翻卡；2×2 四档按钮 | P02b 零复习态：明确「今天已全部完成 + 用时」，并预告明日量 | 不适用（卡片已本地加载，切卡不阻塞；不显示转圈） | 不适用（纯本地渲染，无失败态）；异常时兜底回首页并保留已评分数据 | 不适用（核心定位即离线优先） |
| 卡片页（牌组列表） | 扁平牌组列表 + 今日量 + 进度条 + 右下角悬浮加号 | P07b：提示「这里还空着」+ 新建 / 导入双出口 | 首屏骨架卡片（3 个占位牌组） | 读取失败 → 提示「数据读取失败」+ 重试按钮，不展示半成品列表 | 不适用 |
| 搜索 | 搜索框 + 结果列表 | P07c：保留关键词 + 三条搜索建议 + 「新建这张卡」出口 | 结果区单行骨架（200ms 内不显示，避免闪屏） | 索引损坏 → 降级为全表扫描并提示可能较慢 | 不适用 |
| 牌组详情 | 今日量 / 已掌握 / 状态分布（未学习·学习中·复习中）；危险操作区 | 牌组为空 → 引导去制卡或导入 | 分布数据骨架条 | 统计失败 → 隐藏分布区，其余功能保持可用 | 不适用 |
| 制卡 / 编辑页 | 正面 + 背面输入；图片 / 录音 / 拍照 / 公式入口；更多选项 | 不适用（进入即空输入，本身就是起点） | 图片 / 音频压缩处理中显示局部 loading 与「处理中」文案 | 媒体保存失败 → 保留文本，提示「图片未保存」并允许仅保存文本 | 不适用（手动制卡离线可用） |
| AI 卡片预览页 | 生成的卡片草稿列表；勾选 / 编辑 / 删除；确认按钮 | 不适用（生成失败前不会进入本页） | P06c AI 生成中：转圈 + 分步骤进度 + 「通常需要 3-8 秒」+ 可取消 | P06b AI 生成失败：不扣额度、不丢输入、必给「改为手动制卡」退路 | P 无网络页：明确列出手动制卡 / 复习可用，AI / 云同步不可用 |
| 导入页 | 拖放区 + 最近文件；支持格式说明 | 无最近文件时隐藏该区块，仅保留拖放区 | P11c 导入进行中：分步骤进度（读取 / 解析 / 提取媒体 / 写库）+ 提示勿关闭 | P11b 导入失败：明示「原始文件没有被修改」+ 具体原因（如缺少 collection 表） | 不适用（导入为本地文件解析） |
| 统计页 | 连续天数；今日完成率；未来 7 天预测；学习热力图 | 新用户：连续天数显示 0，热力图全灰，不出现空白区 | 热力图与预测区骨架块 | 聚合失败 → 仅展示连续天数，其余区块隐藏并提示 | 不适用 |
| 设置 / 关于页 | 开关列表；版本号；算法说明；反馈入口 | 不适用 | 不适用 | 设置写入失败 → Toast 提示「设置未保存」并回滚 UI 开关状态 | 不适用 |
| 桌面服务卡片 | 今日剩余量 + 进度环 + 「继续复习」按钮 | 零复习态：显示「今天已全部完成」而非 0 张 | 数据未就绪时显示上一次数值（不显示转圈，卡片不允许） | 读取失败 → 显示「—」并在点击后跳转首页 | 不适用 |

# 二、数据模型与接口约定

前后端都是你一个人时，这是唯一能防止两周后忘记约定的东西。有后端就填接口，纯本地就只填数据模型。

## 2.1 数据模型

| 表名 / 实体 | 字段 | 类型 | 说明与约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| card（卡片） | stability, difficulty, due, last_review, reps, lapses, last_revlog_id, suspended, deleted_at, source_ref id, deck_id, card_type, front, back, extra, media_refs, source, state, | 关系表 | 首次评分必须走 init 分支（见 3.3）。deleted_at 为软删除，30 天内可恢复。 last_revlog_id 是撤销功能的锚点。 核心表。stability / difficulty 为 0 时表示「尚未初始化」，仅存在于 new 状态； |
| revlog（复习日志） | stability_before/after, difficulty_before/after, interval_before/after, reps_before, lapses_before, duration_ms id, card_id, rating, elapsed_days, session_id, device_id, | 关系表 | 物理删除会污染数据分布。*_before 字段为撤销回滚与算法审计提供依据。 只增不改，撤销时置 is_deleted=1 而非物理删除 —— 它是 FSRS 参数训练集， |
| session（复习会话） | total_planned, completed, last_card_id, device_id, updated_at session_id, deck_id, started_at, ended_at, state, | 关系表 | 超过 30 分钟无操作判定 abandoned。恢复时 session.completed 与 revlog 实际条数对账，以 revlog 为准。 支撑中断恢复与多端接续。state: active / finished / abandoned； |
| ai_draft（AI 草稿） | generated_count, kept_count, error_code, quota_charged id, source_text, source_type, cards_json, status, | 关系表 | 低于 60% 说明提示词或拆分策略有问题。quota_charged 保证失败不扣额度。 数据层落实「不确认不入库」。kept_count / generated_count 是核心质量指标， |
| deck（牌组） | suspended, card_count, due_count, sort_order, last_studied_at id, name, cover, is_preset, new_limit, batch_offset, | 关系表 | card_count / due_count 为冗余字段，由业务层事务维护，列表页不实时 COUNT。 batch_offset 控制大批量导入后的分批放出节奏。 刻意不支持嵌套（无 parent_id），扁平列表 + 搜索。 |
| user_settings（设置） | onboarding_done/step, device_id, device_name, sync_enabled, auto_backup, font_scale, read_aloud, left_handed, schema_version daily_minutes, desired_retention, new_limit, reminder_*, | 单表单行 | onboarding_step 支持引导中途退出后回来继续。 schema_version 是「升级不丢数据」的依据。 desired_retention 默认 0.90 且默认隐藏（新手不需要知道）。 |
| daily_stats（每日统计） | ai_generated_count, ai_kept_count, resumed_count, undo_count, session_count date, review_count, new_count, correct_count, duration_ms, goal_done, | 按日聚合 | undo_count 过高是四档按钮设计有问题的信号。 冗余表，保证首页与统计页秒开，避免每次聚合 revlog 全表。 |
| media（媒体资源） | id, type, local_path, file_size, checksum, ref_count | 关系表 | checksum 用于导入去重，避免重复存储。 独立成表以支持引用计数：ref_count 归零后可在清理时删除。 |
| backup（本地备份） | id, file_path, file_size, backup_type, schema_version, card_count | 关系表 | pre_migration 是「升级不丢数据」红线的兜底。 backup_type: auto（每日快照，保留 7 份）/ manual / pre_migration（升级前）。 |
| sync_meta（设备） | last_session_id, sync_cursor, schema_version device_id, device_name, device_type, last_active_at, | 关系表 | device_type（phone / tablet / foldable）决定单栏还是双栏布局。 V1.0 不使用云同步，本表仅本地记录本设备信息并为多端接续预留。 |

## 2.2 接口约定

若使用 Swagger / Javadoc 等自动生成，此处只写一句「接口文档由代码自动生成，入口见：___」即可。

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 请求 / 响应关键字段 | 异常码含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | V1.0 无自建服务端，全部数据存本地关系型数据库 | — | — | 不适用。核心定位为「离线优先」，复习 / 制卡 / 统计 / 导入导出均不依赖网络。 |
| POST | /v1/ai/generate（仅在端侧模型不可用时启用） | 设备匿名 token | 响应：cards[], draft_id 请求：source_text, source_type, max_cards | ERR_AI_QUOTA 当日额度用尽； ERR_AI_CONTENT 内容过短或无法拆分。 三者均必须降级到手动制卡，不允许出现死路。 ERR_AI_TIMEOUT 超时（不扣额度，保留输入）； |
| GET | /v1/decks/preset（可选，用于下发官方牌组） | 无 | 响应：deck_id, name, version, cards[] | 失败时静默降级为「仅使用内置预置牌组」，不弹错误打扰用户。 |

# 三、详细设计

个人开发不需要几十页的设计说明书。这里只记三件事：模块边界、关键流程的异常分支、做过的技术取舍。它们的共同点是——当时想清楚了，但两个月后一定会忘。

## 3.1 模块划分

写清职责与依赖方向，避免后期模块互相引用成一团。依赖只允许单向，禁止反向或循环依赖。

| 模块 | 职责 | 允许依赖 | 主要文件 / 目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共 / 工具 | 日志、时间与时区、结果类型、数学工具、常量（含 FSRS 21 参数） | 无（最底层） | common/utils/、common/constants/ |
| 数据层 | 关系型数据库封装、10 张表的 DAO、迁移脚本、备份与恢复 | 公共 / 工具 | data/db/、data/dao/、data/migration/ |
| 调度层 | FSRS-6 调度器（纯函数）、复习队列构建、回归模式分批、每日上限计算 | 公共 / 工具 + 数据层 | （独立成层是为了隔离测试：调度器不依赖 UI，可直接跑黄金测试向量） domain/scheduler/ |
| 业务层 | 制卡、AI 草稿管理、导入导出、会话管理、统计聚合、提醒 | 调度层 + 数据层 | domain/card/、domain/ai/、domain/import/、domain/session/、domain/stats/ |
| UI 层 | 页面、组件、路由、手势与动效；不写任何业务逻辑 | 业务层 | （依赖严格单向：UI → 业务 → 调度 → 数据 → 公共，禁止反向） pages/、components/ |

## 3.2 关键流程设计

每个流程都必须写异常分支。正常路径谁都会写，线上出事的永远是异常分支。

| 流程 | 触发条件 | 主要步骤 | 异常分支与兜底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复习主流程 | 首页点「开始复习」/ 桌面卡片点击 | ② 创建 session，展示正面 ③ 上滑翻卡 → 四档评分 ④ 即时落盘：更新 card 的 S/D/due、写 revlog、更新 session.completed ⑤ 队列空 → 结算页 ① 构建今日队列（due ≤ 今天 + 新卡补到上限） | · 评分中途杀进程 → F08 中断恢复 · 点错评分 → F07 撤销（回滚 S/D/due + revlog 软删除） · 「稍后再说」→ 每卡每会话仅可 skip 1 次，否则从本次队列移除（防死循环） · 单次会话 >25 分钟 → 主动提示休息 · 队列构建为空 → 走零复习态而非空白页 |
| AI 制卡 | 制卡页粘贴 / 拍照 / 导入文档后点生成 | ② 展示 P06c 生成中（分步骤 + 时间预期 + 可取消） ③ 结果写入 cards_json，status=pending ④ 进入 P06 逐张确认 ⑤ 确认后写入 card 表，status=confirmed，扣额度 ① 保存 source_text 到 ai_draft（先落盘再请求，保证不丢输入） | · 无网络 → 无网页，明确列出哪些功能可用 · 生成 0 张 → 视为失败处理，不进入确认页 · 用户取消 → status=discarded，不扣额度 · 超时 / 失败 → P06b：不扣额度、保留 source_text、必给「手动制卡」退路 |
| 导入与分批 | 导入页选择 .apkg / .json / .csv | ② 提取媒体，checksum 去重 ③ 写入 card，设置 batch_offset ④ 每日仅放出 20 张新卡 ⑤ 结果页告知分批安排与跳过数 ① 解析文件（zip + SQLite + JSON） | · 部分卡片解析失败 → 跳过并记录数量，不中断整体导入 · 导入中杀进程 → 已写入部分保留，下次可继续或回滚（以事务批次为单位） · 超大文件 → 提前预估耗时并提示勿关闭应用 · 文件损坏 / 格式不支持 → P11b，明示原文件未被修改 + 具体原因 |
| 撤销评分 | 复习页 / 结算前点「撤销上一次评分」 | ② 回滚 S/D/due/reps/lapses 为该日志的 *_before 值 ③ revlog.is_deleted = 1（软删除，绝不物理删除） ④ last_revlog_id 指回上一条 is_deleted=0 的日志 ⑤ daily_stats 同步回退 ① 读 card.last_revlog_id | · 上一条日志也被撤销 → 按 reviewed_at 倒序找最近一条未删除的（不用单指针栈） · 撤销失败 → 整体回滚事务，Toast 提示「撤销失败，请重试」 · 无有效日志可撤销 → 按钮置灰，不弹错误 |
| 中断恢复 | 启动时检测到 state=active 且 updated_at 超 30 分钟，或上次为 abandoned | ② 对账：session.completed vs revlog 实际条数，以 revlog 为准 ③ 展示 P03b，告知已完成 N 张与剩余时长 ④ 继续 → 从 last_card_id 恢复；放弃 → 标记结束 ① 查询未结束 session | · session 数据损坏 → 以 revlog 重建，不阻断启动 · 用户连续放弃 3 次 → 不再提示，避免骚扰 · 多设备各有未结束会话 → 仅提示本设备的，跨设备走 P13 接续 |

## 3.3 关键技术决策

每项写三五句话，记清「为什么选它、放弃了什么」。这条能防止你几周后推翻自己重来一遍。

| 决策项 | 备选方案 | 最终选择 | 理由与取舍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度算法实现 | ② 集成 fsrs crate（BSD-3，需 ohos-rs 交叉编译 .so） ③ 自研 ArkTS 实现 ① 移植 Anki rslib（AGPL-3.0） | 自研 ArkTS 纯函数实现（约 300 行） | 且它会把 Note/字段/模板这套概念模型渗进 UI，与「零术语」定位直接冲突。 fsrs crate 协议友好但需交叉编译，且调度器本身只是几十行数学，不值得引入 .so。 默认 21 参数直接取自 fsrs crate（BSD-3，合法）。代价：需自建黄金测试向量验证正确性。 rslib 是 AGPL-3.0，一旦联网提供服务即要求开源全部代码，商用不可接受； |
| 数据持久化 | ② Preferences（键值） ③ 纯文件 JSON ① @ohos.data.relationalStore（关系型） | relationalStore + 业务层事务 | 纯文件 JSON 在几千张卡后必然掉帧。 代价：需写迁移脚本，因此 backup 表保留 pre_migration 快照兜底。 复习队列依赖 due 排序与聚合查询，键值存储做不了； |
| 状态管理 | ② 引入第三方状态库 ① ArkUI 内置（@State / @Prop / AppStorage） | ArkUI 内置 + AppStorage 存全局设置 | 内置方案与 ArkUI 渲染机制同构，不会踩「状态改了 UI 不刷新」的坑。 本 App 状态简单（一个复习队列 + 若干开关），引入第三方库收益低于维护成本； |
| 分层架构 | ① MVC ② MVVM ③ 全写在一个目录下 | MVVM，四层单向依赖 | 把调度层单独拆出来是关键：它是纯函数，能脱离 UI 直接跑 200 组测试向量， 这是自研调度器敢不上 rslib 的前提。 UI → 业务 → 调度 → 数据 → 公共，禁止反向或循环。 |
| AI 制卡执行位置 | ② 纯云端 API ③ 端侧优先、云端降级 ① 纯端侧模型 | 端侧优先，端侧不可用时降级云端 | 但端侧能力受机型限制，必须有云端兜底，且云端失败要能退回手动制卡。 取舍：端侧生成质量可能低于云端，因此对生成结果一律采用「草稿待确认」，不静默入库。 端侧解决隐私顾虑（照片不出设备）与离线可用性，是差异化卖点； |

## 3.4 错误与异常约定

同类错误统一处理与提示，不要每个页面各写一套。

| 错误类型 | 用户可见提示 | 程序处理方式 | 是否上报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络不可用 | 展示无网页，明确列出「手动制卡 / 复习可用，AI 制卡 / 云同步不可用」 | 不弹 Toast 打扰；AI 入口置灰并说明原因；恢复网络后自动解除 | 否（仅本地计数） |
| AI 生成失败 / 超时 | P06b：「这次没能生成卡片」+ 错误码 + 「重试一次」/「改为手动制卡」 | 保留 source_text 供重试与手动制卡复用 写入 ai_draft.error_code，status=failed，quota_charged 保持 0； | 是（上报 error_code，不含卡片正文） |
| 导入文件损坏 / 格式不支持 | P11b：「这个文件读不了」+ 具体原因（如缺少 collection 表）+「换一个文件」 | 整体回滚，不写入任何半成品数据；明示「原始文件没有被修改」 | 是（上报格式与失败原因） |
| 权限被拒（通知 / 相机） | PERM-3：说明影响范围与不影响范围 + 「去系统设置开启」/「先不用，直接开始」 | 记录拒绝状态，App 内不再弹第二次；核心流程保持可用 | 否（避免被误认为追踪用户） |
| 数据库升级 / 迁移失败 | 「数据升级失败，已为你保留旧版本数据」+ 联系反馈入口 | 升级前强制写 pre_migration 快照；失败则回滚到快照并阻止新版本继续写入 | 是（致命级，必须上报） |
| 未知异常 / 崩溃 | 下次启动提示「上次似乎异常退出了」，并自动校验数据完整性 | 启动时若检测到异常退出标记，触发一次数据一致性校验；不静默吞异常 | 是（崩溃堆栈，不含卡片正文） |

# 四、测试计划

没有测试同学，就把测试写成能逐条打勾的表。建议：功能用例覆盖全部 Must 需求，非功能项先定死阈值，回归清单每次发版必跑且控制在 15 分钟内。

## 4.1 测试策略

| 维度 | 本项目的测试范围 | 不测 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 按 4.2 用例逐条执行，每条只验证一件事 覆盖 1.2 中全部 Must（F01-F16）与 Should（F17-F19）； | Could（F20-F23）本版本不测 |
| 性能 | 冷启动、复习切卡、首页渲染、5000 张卡下的队列构建、导入耗时 | 不做极限压力测试（单机用户量级有限） |
| 兼容性 | HarmonyOS NEXT 与 5.0+；手机 / 折叠屏 / 平板；深色模式；大字号 | 不兼容安卓 / iOS；不做低于最低版本的支持 |
| 稳定性 | 杀进程恢复、后台 4 小时后进入、连续复习 200 张、导入中断 | 不做 7×24 小时挂机测试 |
| 算法正确性 | FSRS 黄金测试向量（≥200 组）+ 3 条恒等式断言，纳入 CI | 不做与 Anki 的端到端一致性对比（概念模型本就不同） |

## 4.2 功能测试用例

覆盖 MVP 需求清单中的全部 Must 项，一条用例只验证一件事，编号与需求编号对应。

| 编号 | 所属功能 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | F01 调度引擎 | 已完成自研调度器 | 跑全部黄金测试向量（新卡 init 分支 ≥50 组，老卡 nextState ≥150 组） | 全部对齐 fsrs crate 到小数点后 4 位 | ☐ |
| TC02 | F01 调度引擎 | — | 断言 nextInterval(S, 0.9) 与 S 的差值 | 误差 < 1e-6；且间隔随 desiredRetention 单调递减 | ☐ |
| TC03 | F02 复习流程 | 牌组内有 ≥20 张到期卡 | 连续答 20 张，每张点「记得」 | 每张评分后 200ms 内出下一张；无卡顿；无「忘记 / 错误」字样 | ☐ |
| TC04 | F02 复习流程 | 复习到第 5 张 | 杀掉进程后重新打开 App | 提示「已完成的 5 张都保存好了」；继续后从第 6 张开始，前 5 张不重复计数 | ☐ |
| TC05 | F06 每日上限 | 准备含 1860 张卡的 .apkg | 导入该牌组后查看首页今日量 | 今日量 ≤20 张；结果页明确显示「已按每天 20 张分批安排」 | ☐ |
| TC06 | F07 撤销评分 | 刚对某张卡点了「记得」 | 点「撤销上一次评分」 | S / D / due / reps / lapses 精确回滚到评分前；revlog 为 is_deleted=1 未被物理删除；Snackbar 提供「重做」 | ☐ |
| TC07 | F03 首次引导 | 全新安装，从未启动 | 从点击图标开始计时，走完四屏并开始第一张复习 | ≤120 秒；全程无「牌组 / 字段 / 模板 / 间隔」字样；只问了「每天花几分钟」一个问题 | ☐ |
| TC08 | F10 AI 制卡 | 粘贴 2 段文本 | 点生成，等待结果 | 生成中显示分步骤进度与「通常需要 3-8 秒」，可取消；结果进入待确认草稿，未确认不入库 | ☐ |
| TC09 | F10 AI 制卡 | 断网状态 | 粘贴文本后点生成 | 展示无网页，明确列出可用与不可用功能；提供「改用手动制卡」；不扣额度、不丢输入 | ☐ |
| TC10 | F09 四态覆盖 | — | 按 1.3 清单逐页核对空 / 加载 / 失败 / 无网四态 | 每页四态均有实现与文案；无空白页；错误页均给出下一步出口 | ☐ |
| TC11 | F14 提醒与权限 | 首次开启提醒 | 走权限申请流程后点「不允许」 | App 内不再弹第二次；提供系统设置引导与「先不用」退路；核心流程不受影响 | ☐ |
| TC12 | F11 导入 | 准备损坏的 .apkg | 导入该文件 | 提示失败与具体原因；明示「原始文件没有被修改」；可重新选择文件 | ☐ |
| TC13 | F12 导出备份 | 有 100 张卡 + 5 张图 | 导出 .json 后再导入 | 卡片与媒体完整还原；导出不限量；备份记录出现一条 manual 快照 | ☐ |
| TC14 | F13 统计 | 连续学习 3 天，其中中断 1 天 | 查看统计页连续天数与热力图 | 连续天数正确归零 / 重算；跨零点计算正确；不出现错误率与留存率曲线 | ☐ |
| TC15 | F16 桌面卡片 | 首页显示还剩 8 张 | 查看桌面服务卡片并点击 | 显示数与首页一致；点击直达复习页；零复习态显示「今天已全部完成」 | ☐ |

## 4.3 非功能测试

目标值先写死再测，不要测完看心情定标准。

| 类型 | 场景 | 目标值 | 实测值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷启动 | 从桌面图标点击进入首屏可交互 | ≤ 1.5 秒 |  | ☐ |
| 切卡 | 复习页连续翻卡 / 评分 | ≤ 200ms 出现下一张 |  | ☐ |
| 列表滑动 | 5000 张卡下滑动卡片列表与牌组列表 | 无掉帧，无明显内存增长 |  | ☐ |
| 队列构建 | 5000 张卡，冷启动进首页 | ≤ 500ms |  | ☐ |
| 导入 | 导入 20MB 的 .apkg（约 3000 张卡片） | ≤ 60 秒，进度可分步可见 |  | ☐ |
| 弱网 | 限速至高延迟环境使用 AI 制卡 | 8 秒内超时并给出明确提示 + 手动制卡退路 |  | ☐ |
| 权限拒绝 | 拒绝通知 / 相机权限后继续使用 | 不崩溃，复习与手动制卡完全可用 |  | ☐ |
| 连续运行 | 后台放置 4 小时后再次进入 | 状态正确，无白屏，不重复计数 |  | ☐ |
| 长时间复习 | 单次连续复习 200 张 | 无内存泄漏，25 分钟时提示休息 |  | ☐ |

## 4.4 回归清单

每次发版必跑，控制在 15 分钟内走完；没通过就不许提交。

| 编号 | 核心路径 | 验证要点 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 首次引导 → 第一张复习 | 四屏可走通，语言无术语，产生至少 1 张可复习的卡 | ☐ |
| R02 | 复习 20 张 → 结算页 | 评分即时落盘；结算页不展示错误率；连续天数 +1；预告明日量 | ☐ |
| R03 | 撤销与中断恢复 | 撤销回滚精确；杀进程后进度不丢、不重复；两个功能互不干扰 | ☐ |
| R04 | 制卡 → AI 确认 → 入库 | 草稿未确认不入库；确认后可立即复习；额度扣减正确 | ☐ |
| R05 | 导入 → 分批 → 复习 | 导入成功并按 20 张/天分批；失败态有明确原因且不破坏原文件 | ☐ |
| R06 | 导出 → 再导入 | 三种格式均可导出且可再导入；卡片与媒体完整；导出不收费不限量 | ☐ |
| R07 | 首页 / 卡片 / 我的 三 Tab 主链路 | 三个 Tab 均可正常切换，无白屏；深色模式下无错位 | ☐ |
| R08 | 数据升级 | 从上一版本升级后卡片、复习历史、设置全部保留（升级不丢数据红线） | ☐ |

## 4.5 缺陷记录

严重级别建议：致命（崩溃 / 数据丢失）、严重（主流程阻断）、一般（体验受损）、轻微（文案 / 样式）。

| 编号 | 现象 | 复现步骤 | 严重级别 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG01 | 严重级别：致命 = 崩溃或数据丢失；严重 = 主流程阻断；一般 = 体验受损；轻微 = 文案 / 样式。 （本表为活记录，无需预先填写。开发 / 测试过程中实时追加，每发现一条写一行。） | — | — | — |

# 五、发布 Checklist

你没有测试同学，这份清单就是你的测试同学。每个版本发布前逐项打勾，全绿才提交。

| ✓ | 分类 | 检查项 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 功能 | 本版本所有 Must 功能可走通主流程 |  |
| ☐ | 功能 | 新增 / 修改项全部回归验证通过 |  |
| ☐ | 异常 | 断网、弱网、接口超时、返回空数据均有正确提示 |  |
| ☐ | 异常 | 所有权限被拒绝时 App 不崩溃且可继续使用 |  |
| ☐ | 异常 | 空态、加载中、失败态均已实现且有文案 |  |
| ☐ | 性能 | 冷启动时间达标（目标：1.5 秒） |  |
| ☐ | 性能 | 列表快速滑动无卡顿、内存无明显增长 |  |
| ☐ | 兼容 | 最低支持系统版本上可正常运行 |  |
| ☐ | 兼容 | 小屏 / 大屏 / 平板 / 深色模式下布局无错位 |  |
| ☐ | 数据 | 版本号、版本号名称、构建号已更新 |  |
| ☐ | 数据 | 数据库升级脚本已处理旧版本数据 |  |
| ☐ | 开关 | 调试日志、测试入口、Mock 数据已关闭 |  |
| ☐ | 开关 | 生产环境接口地址、密钥已切换为正式值 |  |
| ☐ | 合规 | 隐私政策链接可正常访问，内容覆盖全部实际收集项 |  |
| ☐ | 合规 | 仅申请与核心功能相关的权限，无多余权限 |  |
| ☐ | 合规 | 第三方 SDK 收集的数据已在隐私标签中申报 |  |
| ☐ | 合规 | App 内已在显著位置展示备案号（国内安卓） |  |
| ☐ | 发布 | 商店截图与实际界面一致，无其他商店水印 |  |
| ☐ | 发布 | 应用名称与软著、备案名称一致 |  |
| ☐ | 发布 | 回滚方案已确认：上一版本安装包可立即重新发布 |  |
| ☐ | 发布 | 已写 CHANGELOG，已知问题已记录 |  |
| ☐ | 鸿蒙 | 已在 AGC（AppGallery Connect）创建应用，包名 / 应用 ID 与工程完全一致 |  |
| ☐ | 鸿蒙 | 已使用发布证书签名，非调试证书；构建模式为 release |  |
| ☐ | 鸿蒙 | module.json5 中声明的权限与隐私政策一致，无多余权限 |  |
| ☐ | 鸿蒙 | 已适配深色模式、大字体、折叠屏展开态，布局无错位 |  |
| ☐ | 鸿蒙 | 桌面服务卡片（元服务）已单独验证：显示数与首页一致，点击直达复习页 |  |
| ☐ | 内容 | 预置牌组内容为本人自研，已保留编写记录与素材来源； 涉及事实性内容（医学 / 法律 / 考试考点）已逐条核对权威出处 |  |
| ☐ | 数据 | schema_version 已递增，迁移脚本已在真机旧版本数据上验证通过 |  |
| ☐ | 数据 | 升级前 pre_migration 快照已自动写入，回滚方案可用 |  |
| ☐ | 隐私 | 埋点数据不含卡片正文；上传前征得同意且设置内可关闭 |  |
| ☐ | 隐私 | 未接入任何第三方统计 / 广告 SDK（若已接入，须在隐私政策中逐项申报） |  |

# 六、CHANGELOG 更新日志

半年后用户反馈「某版本开始闪退」，你全靠它回溯。每发一个版本就写一行，不要攒。

| 版本 | 日期 | 新增 / 修复 | 已知问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | （待定，以实际上架日为准） | 手动制卡与 AI 制卡（草稿确认制）、.apkg 导入与分批、 导出与本地备份、统计四项、每日提醒、桌面服务卡片 首个正式版：FSRS-6 自研调度、首次引导四屏、复习主流程、 | ② AI 制卡依赖端侧能力，部分机型可能降级或不可用； ③ 平板 / 折叠屏为单栏布局，双栏适配计划 v1.2 ① 云同步未实现，多设备数据不互通； | 首个正式版 |
| v1.0.1 | （待定） | （按实际修复内容填写：如修复某机型冷启动慢、修正导入某个 .apkg 失败等） | — | （待定） |
| v1.1.0 | （待定） | （计划）卡片编辑页、搜索、字号与左手模式、实况窗 | — | （待定） |

# 七、隐私政策结构模板

必须是独立网页链接，App 内本地文本不算数。以下为结构骨架，方括号内容按实际情况替换；本节为通用参考结构，正式发布前请结合自身业务核对最新法规与商店要求。

## 7.1 必写章节

| 序 | 章节 | 本项目实际要写清的内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引言与适用范围 | 一句话说明：你的卡片内容默认只存在你自己的设备上，我们看不到。 生效日期 2026 年 X 月 X 日；适用于「瞄一眼」鸿蒙版（HarmonyOS）；适用地区中国大陆。 |
| 2 | 我们收集哪些信息 | • 不收集：手机号、真实姓名、身份证号 —— 不注册即可完整使用核心功能。 • 仅在你同意后收集：匿名设备标识（本地生成的伪 ID）、App 版本与系统版本、 崩溃堆栈、功能使用事件（如「点了开始复习」「导入失败」），均不含卡片内容。 • 云同步（如你主动开启）：仅同步卡片与复习进度。 • 不收集：卡片正文、图片、录音内容、通讯录、位置、相册（除你主动选择用于制卡的单张图片）、通话记录。 |
| 3 | 我们如何收集 | • 本地自动生成：埋点事件与崩溃日志在本机生成，仅在获得同意后上传。 • 第三方 SDK：V1.0 未接入任何第三方统计 / 广告 / 推送 SDK。 若后续接入，将在本节逐项列出名称、所属公司、收集的数据与其隐私政策链接。 • 用户输入：你主动填写的反馈内容。 |
| 4 | 使用目的 | • AI 制卡：你提交的内容仅用于当次生成卡片，不用于训练、不长期留存。 • 云同步：用于多设备间同步你的卡片（需你主动开启）。 • 明确不用于：广告、用户画像、向第三方出售或共享。 • 匿名设备标识 + 事件日志：用于统计功能使用率、定位崩溃与失败原因、改进产品。 |
| 5 | 第三方共享 | AI 制卡若走云端，仅传输你当次提交的文本，服务商不得留存或用于训练； 届时将在此列出服务商名称与其隐私政策链接。 V1.0 不与任何第三方共享个人信息。 |
| 6 | 存储与保留 | • 保留期限：本地数据在你卸载 App 前一直保留，卸载时随应用数据一并删除。 • 自动备份：本地快照保留最近 7 份，超出后自动删除最旧的。 • 服务端（如开启云同步）：账号注销后 30 日内清除。 • 存储地点：卡片、复习记录、媒体文件默认仅存于你设备的沙箱目录。 |
| 7 | 用户权利 | • 撤回同意：设置页可一键关闭埋点上传与云同步，关闭后立即停止上传。 • 删除数据：设置页「导出与备份」可完整导出； 「删除全部数据」可一键清除本机全部卡片与复习记录（需二次确认）。 • 响应时效：反馈邮件 15 个工作日内回复。 • 查看与更正：设置页可直接查看与修改个人设置；卡片内容可随时编辑。 |
| 8 | 账号注销 | 若后续引入账号（云同步需要），将同步提供应用内注销入口，并在注销后 30 日内删除服务端数据。 V1.0 不提供账号注册，不注册即可完整使用核心功能，因此不涉及账号注销。 |
| 9 | 未成年人保护 | 若未满 14 周岁，请在监护人陪同下使用；我们不主动收集未成年人的额外信息。 本产品面向一般学习者，不专门面向未成年人。 |
| 10 | 安全措施 | • 存储：本地数据库存放于应用沙箱，其他应用无权访问。 • 访问控制：不采集身份信息，服务端（如有）不使用可识别到自然人的主键。 • 备份：支持完整导出，避免因设备故障导致数据不可恢复。 • 传输：所有网络请求使用 HTTPS。 |
| 11 | 政策更新 | 涉及收集范围扩大、目的变更等重大变更，将再次征得你的明示同意； 一般更新于公布之日起生效。 政策变更时将在 App 内以弹窗或通知形式告知。 |
| 12 | 联系我们 | 响应时效：15 个工作日内回复。App 内「关于与反馈」页提供同一入口。 反馈邮箱：（待填，必须是可正常接收的邮箱）。 |

## 7.2 自查要点

- 隐私政策声明的内容，必须与代码里实际行为一致——审核员会扫描二进制比对第三方 SDK。

- 接入了统计、崩溃收集、广告类 SDK，其收集的数据也必须申报，不能只写自己写的代码。

- 链接必须长期可访问，404 或占位页会直接导致拒审。

- 仅收集与核心功能直接相关的数据，不做「先存着以后可能用」。

# 八、上架合规与时间线

这是个人开发者最容易翻车的部分。下列材料存在连锁依赖：备案通常需填写软著信息，而商店审核要以备案为前提，任一环节卡住整条链路停摆。

## 8.1 材料清单

| 材料 | 适用渠道 | 是否强制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP 备案 | 华为应用市场（鸿蒙） | 强制 | 个人开发者可凭身份证办理，建议开发早期即启动。 未备案不得从事相关互联网信息服务；通过后须在 App 内显著位置展示备案号。 |
| 软件著作权 / 电子版权认证 | 华为应用市场 | 强制 | 这是整条链路中最容易卡住、且最不可压缩的环节。 多数商店要求二选一；办理周期长（软著通常数周至数月），务必提前申请。 |
| 隐私政策网页 | 全部渠道 | 强制 | 必须长期可访问，404 或占位页会直接导致拒审。 必须是独立可访问链接，App 内本地文本不被认可。 |
| 应用市场开发者账号 | 华为应用市场 | 强制 | 个人开发者需完成实名认证；需在 AGC 创建应用并填写包名。 |
| 行业特殊资质 | 涉及特定领域 | 按需 | 预置牌组全部为本人原创编写，不存在第三方版权问题，无需准备授权文件。 仍需注意两点：① 教育类目可能需对内容做基本说明，如实填写即可； ② AI 制卡若走云端，需关注生成式 AI 相关备案要求。 建议保留编写过程记录（素材来源、核对出处、修改历史）， 既可作为原创证明，也是内容迭代与纠错时的依据。 |
| 域名与服务器信息 | 联网 App | 按需 | 本 App 核心功能离线可用；若启用 AI 云端降级或云同步，需准备域名并完成备案。 |
| 应用内账号注销 | 鸿蒙 | 按需 | V1.0 不提供账号注册，因此不适用；若后续引入账号则必须提供应用内注销。 |
| 隐私清单 / 权限声明 | 鸿蒙 | 强制 | module.json5 中声明的权限必须与隐私政策一致，且仅申请与核心功能相关的权限。 |

## 8.2 建议时间线

| 时间点 | 动作 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开发启动（第 0 周） | 同步启动软件著作权申请 | 可在代码尚未完成时用核心模块先行提交。 最不可压缩的环节，越早越好。申请需要源代码前后各 30 页与说明文档， |
| 第 0-1 周 | 确定产品名称并完成商标 / 命名自查 | 名称需与软著、备案、应用市场三者一致，中途改名代价很高。 |
| 开发中期（约第 4-6 周） | 完成隐私政策网页并部署到可长期访问的域名 | 必须是独立链接；建议放在自己的域名下，不要依赖第三方托管。 |
| 开发中期 | 同步提交 APP 备案 | 备案通常需填写软著信息，因此必须等软著受理后再提交。 |
| 提测前 1 周 | 完成发布 Checklist 全项自检（第五章） | 全绿才提交，尤其是数据与升级相关项。 |
| 提测前 3 天 | 准备商店素材：截图、图标、描述、隐私标签 | 本 App 有 45 张静态图 / 43 个可导航页面，可直接从中挑选真实界面。 截图必须与实际界面一致，不得含其他商店水印； |
| 提审前 | 确认回滚方案：上一版本安装包可立即重新发布 | 保留每个上架版本的安装包与符号表，便于线上问题定位与紧急回退。 |
| 上架后 | 每发一个版本写一行 CHANGELOG，不攒 | 半年后用户反馈「某版本开始闪退」时，这是唯一可回溯的依据。 |
| 开发早期（与开发并行） | 确定首批牌组选题并完成样卡 20 张 | 选题决定冷启动的传播抓手，样卡用于验证单卡质量标准是否可执行。 自己做内容的最大成本是时间，因此必须先跑通「写一张合格卡要多久」。 |
| 提测前 4 周 | 完成首批 3 个精品牌组（建议每个 150-300 张） | 宁缺毋滥。预置内容质量直接决定首批留存， 与其做 10 个平庸的，不如做 3 个能让人愿意连续打卡两周的。 |
| 上架后持续 | 每个版本更新 1-2 个牌组或补充现有牌组 | 内容更新是留存手段之一；牌组版本号写入 card.source_ref，便于后续定向纠错。 |

# 九、预置内容生产规范

预置牌组全部由本人原创编写。这一章定死「什么样的卡才算合格」，避免写到一半标准漂移，也避免上线后被用户指出硬伤。

## 9.1 为什么坚持自研

· 版权完全自主：不依赖任何第三方词书或题库，无需授权文件，也没有后续纠纷风险。

· 与产品定位一致：本产品卖点是「不用看教程就能开始」，自研内容可以完全按一卡一知识点的方式组织，而外部导入的牌组往往做不到。

· 可纠错：外部内容出错只能下架，自研内容可以在下一个版本直接修正，并把牌组版本号写进 card.source_ref 做定向更新。

代价是时间成本。因此首批必须控制数量 —— 宁可只有 3 个精品，不要 30 个凑数。

## 9.2 选题三原则

① 垂直，不做通用。「XX 考研核心词」有传播抓手，「常用知识 1000 条」没有。

② 有明确的对错边界。能被唯一判定正误的内容才适合做闪卡；开放式问题（如「谈谈你的理解」）不适合，会让用户在评分时犹豫。

③ 用户有真实紧迫感。临近考试、刚需上岗类场景的留存天然高于「提升自我」类。

## 9.3 单卡质量标准（写一张查一次）

· 一卡一知识点。正面只问一件事；出现「和」「以及」「下列哪些」基本就是贪多了。

· 可独立作答。不依赖上下文、不依赖上一张卡、不依赖图片以外的外部材料。

· 答案唯一且可验证。避免「大约」「通常」「一般来说」这类模糊表述。

· 正面字数 ≤ 30 字。超过说明知识点拆得不够细。

· 不抄百科。百科式描述信息密度低、无记忆锚点，是最差的卡片形态。

· 涉及数字、年份、剂量、法条等关键事实，必须逐条核对权威出处并留存记录。

## 9.4 事实性内容的红线

医学、法律、资格考试类内容写错会直接误导用户，属于产品事故而非内容瑕疵。

· 强制要求：每张涉及剂量、禁忌、法条、数值标准的内容，必须注明出处（教材版本 / 法规文号 / 官方指南）。

· 无法确认出处的内容一律不写，宁可空缺。

· 建立纠错通道：关于页提供反馈入口，收到质疑时先下架存疑卡片再核实，核实后在下个版本修正并更新牌组版本号。

## 9.5 产能与排期

先用 20 张样卡测出真实单卡耗时（含查证），再倒推排期 —— 这是唯一可靠的方式，不要凭感觉估。

参考节奏：首批 3 个牌组 × 200 张 ≈ 600 张；若单卡 2 分钟，纯编写约 20 小时，加上查证与校对建议按 2 倍预留。

与开发并行启动，不要等代码写完再开始 —— 内容生产周期通常被严重低估，是个人开发者最容易延期的环节。

提示：各商店审核规则会动态调整，提交前请以商店后台的最新资质要求为准。